- REPUBLIKA HRVATSKA

- BJELOVARSKO-BILOGORSKA

- Ž U P A N I J A

- OPĆINA ŠANDROVAC

- OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:406-01/14-03/1

URBROJ: 2123-05-03-14-1

U Šandrovcu, 10. siječnja 2014.

Temeljem točke 4. Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 330-01/11-02/01,  Urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. (NN br. 32/11) Općina Šandrovac dana 10. siječnja 2014.  godine objavljuje

- Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

u 2013. godini

- Ugovori o javnoj nabavi

| Redbr. | Evidencijski broj nabave | Naziv projekta | Vrsta provedenog postupka i broj objave | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1/2013 | Obnova otvorenog bazena „Gradina“ u Šandrovcu | Otvoreni 2013/S 003-0053548 | 29.04.2013 | 517.333,39 | 30.dana Aneksom produžen zbog lošeg vremena | BAZENI JUKIĆ d.o.o. | 24.06.2013. | 517.333,39 |
| 2. | 2/2013 | Modernizacija nerazvrstane ceste Lasovac – Lasovac brdo u Općini Šandrovac | Otvoreni Broj objave: 2013/S 002-0054460 | 18.07.2013. | 286.000,00 | 60 dana | Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar | 24.07.2013. | 286.000,00 |
| 3. | 4/2013 | Rekonstrukcija Doma za stare i nemoćne osobe „Šandrovac“- uređenje potkrovne etaže te dogradnja lifta sa stubištem Naziv Projekta: „ Za ljepši život osoba starije dobi“ | Otvoreni 2013/S 002-0068623 Od 1.08.2013. | 09.09.2013 | 1.198.640,00 | 6.mjeseci Aneks I do 31.03.2014. Aneks II do 30.06.2014. | Segrad d.d. | 21.06.2014. | 1.344.417,17 |
| 4. | 3/2013 | Rekonstrukcija krovišta na poslovnim zgradama Općine Šandrovac - Društveni dom Šandrovac i Društveni dom Lasovac | Otvoreni 2013/S 002-0068923 2.08.2013. | 13.09.2013 | 404.448,25 | 60 dana | Tesar vl. Ivan Konjarek | 15.11.201 | 425.252,93 |

| 5. | 5/2013 | Izrada fasade na Društvenom domu Lasovac i zamjena vanjske stolarije na Društvenom domu Šandrovac i Društvenom domu Lasovac | Otvoreni 2013/S 002-0094833 od 15.11.2013 | 17.02.2014. | 285.328,75 kuna bez PDV-a | Do 20.04.2014. | SLU-KOM d.o.o., Matije Gupca 9/a 44320 Kutina, OIB: 30078018091 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ažuriran dana 28.03.2014. godine

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

|  | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 |
| Okvirni sporazum (OS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |