- REPUBLIKA HRVATSKA

- BJELOVARSKO-BILOGORSKA

- Ž U P A N I J A

- OPĆINA ŠANDROVAC

KLASA: 406-01/22-03/4

URBROJ: 2103-15-03-22-1

U Šandrovcu, 03. siječnja 2022.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) Općina Šandrovac dana 3. siječnja 2022.  godine objavljuje

- Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

- i njihovog izvršenja u 2021. godini

I)  Ugovori o javnoj nabavi

| Redbr. | Evidencijski broj nabave | Naziv projekta | Vrsta provedenog postupka i broj objave | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora sa 25% PDV-a | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora sa 25% PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JN-4/2019 | Građenje vatrogasnog doma sa spremištem | Otvoreni postupak javne nabave | 11.02.2020. | 2.928.877,96 | 360 kalendarskih dana od 20.03.2020. | Demaring d.o.o. Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar | 18.05.2021. | 2.928.684,15 |
| 2. | 01/MN/20 | Ugovor o izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 2232 | Otvoreni postupak javne nabave provela ŽUC BBŽ | 17.04.2020. KLASA: 406-01/20-03/15 Klasa:340-09-20-02/7 oznaka ugovora | 1.161.929,60 Općina Šandrovac 50% Žuc BBŽ 50% | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao | PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o. 22512352352 | 16.12.2021. | 1.146.623,50 Općina Šandrovac 50% Žuc BBŽ 50% |

U 2021. godini nisu provedeni postupci javne nabave

niti su sklapani okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

|  | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 |
| Okvirni sporazum (OS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jedinstveni upravni odjel Općine Šandrovac

.